Apprenti/e  Kolly Florian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Travail effectué** | **Temps d'exécution [h]** |
| 07.09.16 | Cahier des charges | 1h |
| 10.09.16 | Recherches et renseignements sur possibilités | 2h |
| 13.09.16 | Evaluation et correction cahier charge | 1h |
| 13.09.16 | Approche des commandes et documentation | 1h |
| 13.09.16 | Utilisation d’ADB dans PowerShell | 1h |
| 13.09.16 | Tests des possibilités d’ADB et création du script | 1h |
| 14.09.16 | Fonctionnalité principale (transfert) | 2h30 |
| 18.09.16 | Recherche pour problème et question sur StackOverflow | 1h |
| 20.09.16 | Création de l’interface | 1h |
| 20.09.16 | Tests de l’interface et création des fonctions liées aux fonctionnalités | 1h |
| 20.09.16 | Fonctions permettant l’écriture dans un fichier et dans le log Windows | 1h |
| 20.09.16 | Documentation générale | 0.5h |
| 20.09.16 | Correction du problème lié à la sauvegarde et tests | 0.5h |
| 20.09.16 | Fonction permettant l’installation automatique d’ADB | 0.5h |
| 20.09.16 | Fonction permettant de lire un fichier texte | 1h |
| 21.09.16 | Fonction permettant d’afficher l’historique | 1h |
| 21.09.16 | Fonctions permettant de créer et supprimer des tâches planifiées | 1h |
| 22.09.16 | Amélioration de l’interface et résolution de bug | 1h |
| 27.09.16 | Résolution de bugs et amélioration générale | 1h |
| 27.09.16 | Bouton d’aide | 0.5h |
| 27.09.16 | Réalisation des premiers tests blackbox | 0.5h |
| 27.09.16 | Réalisation des premiers tests environnementaux | 1h |
| 27.09.16 | Windows 8 non fonctionnelle, recherche et amélioration | 1h |
| 27.09.16 | Documentation de projet | 2h |
| 28.09.16 | Documentation de projet | 0.5h |
| 28.09.16 | Finition du projet et de la documentation | 2h |
| 28.09.16 | Contrôle et dépôt du projet | 1h |